Nr sprawy: ZP/1/VII/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) # przetarg nieograniczony na: „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” Zatwierdził:

§ 1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiającym jest: 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Księżycowa 5 	01-934 Warszawa

Tel: +48 /22/ 22 99 931,	 Fax: +48 /22/ 22 99 933

NIP: 522-25-48-391		Regon: 016321074

http://www.lpr.com.pl 	e-mail://dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl

- Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1535.

§ 2

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”.

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. równowartość wyrażonej w złotych kwoty 144 000,00 EURO.

§ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic transportowych przeznaczonych do transportu śmigłowca typu EC 135 pomiędzy hangarem a rampą tworzącą wraz z przesuwnicą miejsce postoju śmigłowca, wykonanie na jej podstawie 3 (trzech) przesuwnic wraz z ich dostawą i uruchomieniem na terenie nowo wybudowanych baz Zamawiającego. Pierwszy egzemplarz przesuwnicy zostanie zamontowany, uruchomiony, przejdzie próby użytkowe i sprawdzenie funkcjonalności w miejscu docelowej lokalizacji po wybudowaniu torowiska w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego.

- Realizacja umowy została podzielona na trzy Etapy i obejmuje wykonanie następujących prac:

- ETAP 1 – Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie opracowanie trzech, odpowiednio kompletów dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .pdf, dodatkowo także wersja edytowalna – preferowany  AutoCad), dla każdej z baz Zamawiającego, uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalizacji,

- ETAP 2 – Wykonanie i zamontowanie przesuwnicy na torowisku w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, ewentualne poprawienie błędów i usterek oraz ponowne sprawdzenie wraz z dostawą do miejsca docelowego,

- ETAP 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie drugiej i trzeciej przesuwnicy na obiektach baz Zamawiającego wskazanych w ust. 3.

- Adresy baz Zamawiającego do których mają być dostarczone, zamontowane i uruchomione przesuwnice:

- Płock przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, będącej w użytkowaniu LPR,

- Gryźliny k. Olsztyna, na działce ewidencyjnej nr 652/18 w obrębie 0003 Gryźliny, jednostka ewidencyjna 281411_2 Stawiguda, będącej w użytkowaniu LPR,

- Lublin / Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice, gm. Mełgiew.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42414210-6 Suwnice.

- W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy 
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca, powołujący 
się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazać, 
że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp, należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego              - etap 1”.

§ 4

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

§ 5

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

§ 6

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW

- Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

§ 8

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający określa termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 140 dni od dnia zawarcia umowy.

- Szczegółowo terminy wykonania zamówienia są określone w Par. 4 załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

§ 9

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 250.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potwierdzające, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

  - zdolności technicznej lub zawodowej – niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowali i wykonali, co najmniej jedną przesuwnicę, suwnicę, platformę transportową lub inne urządzenie mechaniczno-transportowe z napędem i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawa oraz montaż zostały wykonane należycie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:

- wskaże co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, która zaprojektowała urządzenie zgodnie z pkt 1.3. ppkt 1),

- wskaże co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, która brała udział w montażu i przekazaniu użytkownikowi urządzenia zgodnie z pkt 1.3       ppkt 1).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w  art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.),

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp –  Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z poźn. zm.).

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA

- Wykaz oświadczeń, składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie art. 10a ust. 5 uPzp oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (zwany dalej: JEDZ). Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ, złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  składa JEDZE-e dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

W tym celu należy podjąć następujące kroki:

- Ze strony internetowej Zamawiającego na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,

- Wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/,

- Wybrać odpowiednią wersję językową (Uwaga! Patrz § 14 ust. 5 SIWZ),

- Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć 
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje 
się Wykonawca),

- Zaimportować pobrany wcześniej plik,

- Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),

- Podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłać elektronicznie do Zamawiającego.

- Przy wypełnianiu formularza JEDZ, Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

- Uwaga! Na podstawie art. 10a ust. 1 uPzp składanie Jednolitych dokumentów do oferty odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w § 11 SIWZ.

- Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 uPzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości 250 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia,

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w tym okresie, zaprojektowali i wykonali, co najmniej jedną przesuwnicę, suwnicę, platformę transportową lub inne urządzenie mechaniczno-transportowe z napędem, i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawa oraz montaż zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) 
i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór Oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ),

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór Oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10).

- Dokument, o którym mowa w ust. 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 8, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 7 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 8, w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a uPzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 1) – 3).

- Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 1) – 3), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

- Wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 6, 7, 8, 9, 10 
i 11, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w § 9 ust. 1, 2 i 3.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 6, 7, 8, 9, 10 i 11 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w ust. 7.

- Oświadczenia, o których mowa w § 10 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w § 10, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 11

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z poźn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z zastrzeżeniem ust. 2.

- Oferty wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową, o której mowa w art. 91 ust. 5 uPzp) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku oświadczeń 
i dokumentów składanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, obowiązuje forma pisemna.

- Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym:

- numer telefonu: +48 (22) 22 99 830,

- numer faksu: +48 (22) 22 99 933,

- adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych – Michał Jabłonowski,

- w sprawach proceduralnych –  Dariusz Porucznik.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp.  Analogiczny wymóg dotyczy Jednolitego dokumentu składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 uPzp.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie Jednolitego dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- JEDZ należy przesłać na adres email: dzp@lpr.com.pl

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi na rynku narzędzi na licencji open-source (zalecane przez Zamawiającego - 
7-Zip). Dokument zaszyfrowany w oprogramowaniu 7-Zip powinien być zapisany 
z rozszerzeniem .zip lub .7z.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej 
w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w Jednolitym dokumencie.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej (dzp@lpr.com.pl ) w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany 
w treści oferty).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 
z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 uPzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać numer postępowania i tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

§ 12

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godz. 1230 
w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: złotych dziesięć tysięcy groszy 00/100).

- Forma wpłaty wadium:

- Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

- Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wadium do postępowania nr ZP/1/VII/2018 na: „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)”

- Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, którego dotyczą.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1) lit. a).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,

- określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

- Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp.

§ 13

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 14

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Oferta winna zawierać co najmniej:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

- dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę,

- w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów − zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 10 ust. 12 SIWZ,

- w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika,

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa − w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie − określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma obowiązek złożyć wraz pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika.

- Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem 
§ 4 SIWZ.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, 
a w Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać czystych stron.

- Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 11.

- Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.

- Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Zamawiający uzna informacje zastrzeżone przez Wykonawcę za tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami określonymi w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419), o ile Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, że są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne jego przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

- Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa: „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” Nr postępowania: ZP/1/VII/2018 Nie otwierać przed terminem: 16 sierpnia 2018 r. godz. 1300

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem określonym w § 15 ust. 4 SIWZ.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według zasad przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę wycofać może jedynie osoba należycie umocowana. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom na ich wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§ 15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, sekretariat pokój nr 100 (I piętro)

- Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2018 roku o godzinie 1230.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 111

- Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego w dniu 16 sierpnia 2018 roku o godz. 1300.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.lpr.com.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia (skrócenie terminu realizacji Etapu I), warunków gwarancji i zabezpieczenia konstrukcji.

§ 16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

- Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.

- Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

- Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 17

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

§ 18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty | 60% |
| 2. | Warunki gwarancji | 25% |
| 3. | Zabezpieczenie konstrukcji | 10% |
| 4. | Skrócenie terminu realizacji Etapu I | 5% |
| Razem |  | 100% |

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty

Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R – ranga

- W kryterium nr 2 – „Warunki gwarancji” maksymalną liczbę punktów, tj. 25 otrzyma oferta Wykonawcy, który udzieli Zamawiającemu gwarancji wraz ze wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z §12 Istotnych Postanowień Umowy na jakość przedmiotu zamówienia, w tym na dokumentację projektową, wykonane dostawy, użyte materiały i urządzenia, zgodnie z poniższym schematem:

42 miesiące – 25 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

30 miesięcy – 10 pkt

Oferty zawierające inne ilości miesięcy niż podane powyżej otrzymają 0 pkt, natomiast oferta z gwarancją poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona z powodu niespełnienia minimalnych wymogów Zamawiającego.

- W kryterium nr 3 – „Zabezpieczenie konstrukcji” maksymalną liczbę punktów, tj. 10 otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje i wykona ocynkowanie ogniowe całości konstrukcji nośnej przesuwnicy. Oferta z innym zabezpieczeniem konstrukcji nośnej przesuwnicy przed warunkami atmosferycznymi niż ocynkowanie ogniowe całości konstrukcji nośnej przesuwnic otrzyma 0 pkt.

- W kryterium nr 4 – „Skrócenie terminu realizacji Etapu I” maksymalną liczbę punktów, tj. 5 otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy termin realizacji zamówienia w Etapie I zgodnie z poniższym schematem:

Etap 1 (50 dni) prace projektowe:

skrócenie terminu realizacji o 5 dni – 5 pkt

skrócenie terminu realizacji o 3 dni – 3 pkt

skrócenie terminu realizacji o 1 dni – 1 pkt

Podanie innych terminów skrócenia realizacji otrzyma 0 pkt.

- W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Maksymalna ilość punktów, jaką oferta Wykonawcy może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt.

- Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza.

§ 19

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

§ 20

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności:

- osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty,

- jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ.

- Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3), przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).

§ 21

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

- pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto

36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.

- Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli 
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia kwota powinna zostać przelana na konto Zamawiającego – wskazane w ust.1 pkt 1) wraz 
z podaniem nr postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku Zamawiającego.

- Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 100.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 22

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

§ 23

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie,

- skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp.

- § 24

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

- Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamieścił Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z treścią Klauzuli oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

- § 25

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy – załącznik nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy – załącznik nr 5

- Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

- .................................., dnia ...............................

- INFORMACJE O WYKONAWCY

- Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

………………………………………………………………………………………………………

Firma Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

adres Wykonawcy (siedziba)

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**:

Pełnomocnik Konsorcjum:      ……………………………………………………………………………………………………….

Firma Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

adres Wykonawcy (siedziba)

Uczestnik Konsorcjum: ……………………………………………………………………………………………………….

nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

adres Wykonawcy (siedziba)

**(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………………....

nazwa

………………………………………………………………………………………………………

numer Krajowego Rejestru Sądowego: .................................................................(jeżeli dotyczy)

numer telefonu: 			     ..............................................................................

numer faksu: 			     ..............................................................................

adres poczty elektronicznej: 	     …………………………………..………………

- PRZEDMIOT OFERTY

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” – nr  postępowania ZP/1/VII/2018, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za:

cenę całkowitą brutto ………………………………………….zł, zgodnie z poniższą tabelą,

w tym podatek VAT w wysokości ………. %

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa przesuwnic (zgodnie z opisem zawartym w OPZ) | 3 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku wybory oferty Wykonawcy.

Oświadczamy, że:

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: .......................................................................................................................................................

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ……………… dni (należy ująć ilość dni skrócenia w ogólnej liczbie dni, nie więcej niż 140) od daty podpisania umowy, w tym …………dni dla Etapu I (należy ująć ilość dni skrócenia w liczbie dni, nie więcej niż 50), w tym skrócenie I Etapu o …. dni (podać ilość dni 5/3/1). Wpisanie innej ilości dni skrócenia zostanie uznane za nie skrócenie terminu realizacji Etapu I.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nasza ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……... 42/36/30  …………. miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od dnia podpisania Protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”.

- Zabezpieczenie konstrukcji – Wykonawca zastosuje technologię zapewniającą wysoką odporność maszyny na warunki atmosferyczne tj. ocynkowanie ogniowe całości konstrukcji nośnej przesuwnicy – TAK/NIE.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: p. ……………., tel. ……………………., e-mail ………………………. .

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:

| Część zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wadium zostało wniesione:

- w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego …………………………………………..

- w siedzibie Zamawiającego w formie …………………………………………

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na zasadach określonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:

- żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

- Hasło dostępu do zaszyfrowanego dokumentu JEDZ: ………………………………….

- Oświadczamy, że spełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

- Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ………………… do ……………………..

- Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

- .................................................................................................. Załącznik nr ............

- .................................................................................................. Załącznik nr ............

……….............................................................

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa przesuwnic do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego finansowane dla inwestycji  współfinansowanej ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 1”.

Według CPV: Roboty montażowe

Kod CPV42414210-6,    71323000-8                                                                                   Zawartość opracowania: Część informacyjna i rysunkowa

Opracowanie: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa 3 (trzech), przesuwnic do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przeznaczonych do transportu śmigłowca pomiędzy hangarem, a miejscem postojowym śmigłowca.

Po wyjeździe przesuwnicy z hangaru będzie ona dokowana w rampie wybudowanej w kształcie litery U. Przesuwnica i rampa tworzą miejsce postojowe, z którego śmigłowiec będzie rozpoczynał i na którym będzie kończył operacje lotnicze, będzie to również miejsce postoju w czasie oczekiwania na wylot.

- ZAMAWIAJĄCY:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5; 01-934 Warszawa.

- ADRESY DOSTAWY I MONTAŻU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Miejscem dostawy i montażu przesuwnic są bazy HEMS Zamawiającego:

- Płock przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, będącej w użytkowaniu LPR,

- Gryźliny k. Olsztyna, na działce ewidencyjnej nr 652/18 w obrębie 0003 Gryźliny, jednostka ewidencyjna 281411_2 Stawiguda, będącej w użytkowaniu LPR,

- Lublin/Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice, gm. Mełgiew,

- ETAPOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy:

ETAP 1: Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie opracowanie trzech kompletów dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic, po dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .pdf, dodatkowo także wersja edytowalna – preferowany  AutoCad), dla każdej z baz Zamawiającego, uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalizacji

ETAP 2: Wykonanie i zamontowanie przesuwnicy na torowisku w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego, celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, ewentualne poprawienie błędów i usterek oraz ponowne sprawdzenie wraz z dostawą do miejsca docelowego.

ETAP 3: Dostawa, montaż i uruchomienie drugiej i trzeciej przesuwnicy na obiektach baz Zamawiającego (wymienionych w p.3).

- CHARAKTERYSTYCZNE DANE OKREŚLAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE I ZAKRES PRAC

Dane techniczne przesuwnicy:

1. Nośność;	4500 kg

2. Długość;	5500 - 5800 mm

4. Szerokość;	4000 mm

5. Wysokość;	  350 mm (od poziomu główki szyn transportowych – szyny tramwajowe Ri60N – do poziomu przesuwnicy równej z poziomem rampy).

6. Masa – umożliwiająca bezpieczne, ręczne przemieszczenie i zadokowanie przesuwnicy ze śmigłowcem przez 2 dorosłe osoby.

7. Temperatura pracy przesuwnicy -30°C ÷ +40°C

8. Rozstaw kół uwzględniający tolerancję budowlaną w układzie torowiska (szyn).

Układ jezdny

- Rozstaw osi i kół jezdnych dostosowany do zaprojektowanego torowiska. Układ jezdny nie może być wysunięty poza obrys przesuwnicy.

- Preferowany układ 2-osiowy, osie sztywne, ułożyskowanie kół jezdnych zapewniające przeniesienie obciążeń statycznych i dynamicznych występujących podczas eksploatacji. Koła jezdne współpracujące z szynami tramwajowymi rowkowymi. Zaprojektowany rozstaw szyn dla baz w Płocku, Gryźlinach k. Olsztyna i Lublinie / Świdniku podano na załączonych rysunkach.

- Napęd: elektryczny 12/24 V z baterii akumulatorów zabudowanych na przesuwnicy z zainstalowanym zespołem prostowniczym i gniazdem 230 V 50 Hz, sterowany przyciskami stacjonarnymi, kasetą przenośną na przewodzie lub pilotem. Akumulatory (dostępne na rynku polskim) powinny zapewniać min. 6 operacji pełnego wyhangarowania i zahangarowania (rozumiane jako jeden cykl) bez ładowania.

- Możliwość zablokowania przesuwnicy w każdym miejscu na torowisku.

- Układ napędowy awaryjny ręczny, umożliwiający bezpieczne przemieszczanie 
i dokowanie przesuwnicy w przypadku awarii napędu głównego zarówno bez obciążenia jak i pod obciążeniem.

- W przypadku awarii napędu głównego możliwość łatwego rozłączenia (np. sprzęgło kłowe) dla przejścia na napęd awaryjny i ponownego połączenia po usunięciu awarii.

- Elementy napędu i sterowania nie mogą wystawać poza zewnętrzne krawędzie  przesuwnicy.

- Prędkość przemieszczania przesuwnicy max. 20 m/min. Przy dojeździe do miejsc dokowania zmniejszenie prędkości przemieszczania przesuwnicy do max. 10 m/min. Start i zatrzymanie przesuwnicy łagodne.

- Przemieszczanie przesuwnicy zabezpieczone wyłącznikiem awaryjnym.

- Układ blokady jazdy przesuwnicy dla osób nieuprawnionych.

- Układ zapewniający automatyczne, bezpieczne zatrzymanie przesuwnicy w skrajnych położeniach (rampa i hangar w dwóch pozycjach: śmigłowiec przodem lub tyłem w hangarze).

Konstrukcja

- Wysoka odporność antykorozyjna w całorocznych warunkach atmosferycznych i na kontakt z używanymi środkami chemicznymi (np. do odladzania).

- Odbojniki amortyzujące uderzenia w miejscu postojowym (w rampie).

- Układ dokujący zapewniający pewne i bezpieczne dokowanie przesuwnicy (miejsce postojowe - rampa).

- Elementy wymagające bieżącej obsługi i serwisowania muszą być oznakowane 
i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, a jednocześnie umożliwiające swobodny dostęp w przypadku obsługi i napraw.

- Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w trakcie jazdy przesuwnicy.

- Konstrukcja ma wykorzystywać ogólnodostępne, zunifikowane elementy i podzespoły dostępne na rynku krajowym, być prosta w obsłudze, zapewniać pracę i serwisowanie w warunkach polowych.

- Przystosowanie instalacji elektrycznej przesuwnicy do montażu zabezpieczenia powodującego unieruchomienie przesuwnicy gdy brama hangaru nie jest otwarta na maksymalną wysokość. W załączeniu opis przyjętego rozwiązania wraz ze schematem ww. zabezpieczenia do wykorzystania przy projekcie i wykonaniu przesuwnicy. Załączony opis działania jest podstawą do napisania programu dla sterownika co należy do Wykonawcy przesuwnicy.

- Wyposażenie przesuwnicy w stacyjkę (z wyjmowanym kluczem) umożliwiającą świadome obejście zabezpieczeń w przypadku awarii, któregoś z systemów.

Płyta robocza

- Powierzchnia górna płyty przesuwnicy: równa, jednolita, odporna na warunki atmosferyczne, paliwo lotnicze Jet-A1, oleje, smary, detergenty itp., antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna, umożliwiająca wjazd pracownika w pozycji leżącej wózkiem pod śmigłowiec w celu pobrania próbek paliwa lub kontroli podwozia.

- Elementy podestu muszą być łatwo wymienialne.

- W płaszczyźnie podestu otwór drenażowy w celu odprowadzenia wody, bez kraty.

Uziemienie przesuwnicy

- W górnej powierzchni płyty przesuwnicy prostopadle do dłuższych boków należy zamontować równolegle 2 (dwa) rzędy listew uziemiających, na których oprą się nakładki płóz lądującego śmigłowca i zapewnią jego uziemienie. Odległość pomiędzy listwami i grupami listew gwarantująca min. 2 punkty styku metalicznego nakładek z listwami uziemiającymi.

- Listwy należy połączyć metalicznie i zaopatrzyć w zacisk uziemiający.

Oznakowanie przesuwnicy

- Oznakowanie przesuwnicy namalowane odporną na ścieranie i warunki atmosferyczne farbą fluorescencyjną. Schemat malowania w załączeniu.

- Dodatkowe trwałe oznakowanie BHP ostrzegawcze na obrzeżach przesuwnicy. W formie żółto - czarnych pasów malowanych pod kątem 45º.

- Trwałe oznaczenie funkcji elementów sterujących na panelu przesuwnicy.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być realizowane z materiałów fabrycznie nowych, spełniających wymagania norm, posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm, które należy załączyć do dokumentacji projektowo–warsztatowej a także okazać Zamawiającemu przed zamontowaniem w przesuwnicę i dołączyć do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze Etapu 2 i 3.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowo-warsztatowa przesuwnicy powinna być opracowywana i uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym i koordynowana z dokumentacją projektową 
i prowadzonymi robotami budowlanymi w poszczególnych lokalizacjach baz HEMS, gdzie mają być dostarczone przesuwnice.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu dokumentacji zostanie wykonany egzemplarz przedmiotowej przesuwnicy i zostanie zmontowany na torowisku w bazie HEMS, wskazanej przez Zamawiającego, celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, zgodnie z programem prób uzgodnionym z Zamawiającym. Po ewentualnych poprawkach wprowadzonych do dokumentacji i przesuwnicy oraz po wykonaniu uzupełniających prób funkcjonalnych i testów, nastąpi jego zatwierdzenie.

Po odbiorze etapu 2 pozostałe egzemplarze przesuwnic zostaną wykonane i dostarczone oraz zamontowane we wskazanych bazach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Warunkiem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji jest uzyskanie „deklaracji właściwości użytkowych” zgodnie ze nowelizowaną Dyrektywą Maszynową Nr 25006/42/WE wraz z oznakowaniem CE urządzenia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: w terminie …………dni (nie dłuższym niż 140 dni) od dnia zawarcia umowy, podzielony na 3 etapy zgodnie z zapisami w p.4.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnych w bazach HEMS wskazanych w pkt 3, na etapie budowy torowiska.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową baz HEMS w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca winien przestrzegać zasad i przepisów bhp i ppoż.

  - Wykonawca musi dołożyć należytej staranności w wykonaniu przedmiotu zamówienia i wykonać go zgodnie z przepisami prawa i wiedzy technicznej.

  - Wykonawca powinien koordynować swoje prace i ustalać terminy związane z dostawą i montażem przesuwnicy z wykonawcą (Kierownikiem Budowy) robót budowlanych w poszczególnych lokalizacjach.

  - Wykonawca w trakcie prowadzenia prac montażowych powinien przestrzegać zasad i organizacji budowy na terenie poszczególnych baz.

  - do wykonania i montażu przedmiotu zamówienia należy używać materiałów i urządzeń posiadających wymagane przepisami prawa dokumenty (deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów wprowadzonych w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejska Aprobatę Techniczną lub Europejska Normę Zharmonizowana lub krajową deklarację zgodności dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polską Normę niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub informację o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu).

  - Wykonawca uporządkuje plac montażu po zakończeniu robót montażowych.

  - Wykonawca wykona w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą dla każdej z lokalizacji: w wersji elektronicznej i papierowej. Do dokumentacji należy dołączyć instrukcje, protokoły, inne wymagane dokumenty. Dokumentacja powykonawcza zostanie podpisana przez kierownika robót/montażu. Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną dla każdej przesuwnicy wraz z listą wymaganych terminów przeglądów serwisowych i Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR)

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia w każdej lokalizacji  przedstawicieli personelu, który będzie obsługiwał przesuwnicę w bazie HEMS transportując śmigłowiec z hangaru i do hangaru.

  - szkolenia zostaną pisemnie poświadczone przez przeszkolony personel. Poświadczenia będą załącznikami protokołów odbioru przesuwnic.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - dostarczenie dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia określonej w pkt. 8 lit. b).

  - wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór ze strony Zamawiającego.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Przedmiot zamówienia należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- przepisami prawa,

- umową,

- opisem przedmiotu zamówienia,

- normami polskimi i branżowymi,

- listą kontrolną Zamawiającego,

- wytycznymi ustalonymi z dostawcą przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU

Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania montażu i dostawy. Prace montażowe prowadzone będą w trakcie robót budowlanych, a także w niektórych lokalizacjach w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i poruszania się po terenie zarządzającego danym lotniskiem lub lądowiskiem i ich przestrzegania oraz podpisania stosownych oświadczeń i innych dokumentów w tym zakresie, wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie się starał prowadzić prace z zastosowaniem sprzętu możliwie nie przekraczającego wysokości ograniczenia zabudowy. W przypadku koniecznego naruszenia wysokości ograniczenia zabudowy przez sprzęt budowlany musi być on zgłoszony przez Wykonawcę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. nr 130. poz. 1193 z późniejszymi zmianami).

- GWARANCJA

Warunki gwarancji zostały określone szczegółowo w umowie, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz w karcie gwarancyjne, która stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik A:

Rysunki techniczne zgodne z lokalizacją i infrastrukturą przesuwnic w bazach HEMS.

- Płock

– rys. WK_105 Tytuł:  Zbrojenie posadzki hangaru

– rys. WPZT001_ Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu Plan sytuacyjny

– rys. WPZT006_ Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu Rampa śmigłowca

– rys. WPZT007_ Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu Rampa śmigłowca zbrojenie

- Gryźliny k. Olsztyna

– rys. GR_PW_D_PZT_01 Tytuł:  Projekt zagospodarowania terenu

– rys. GR_PW_D_PZT_SCH_07 Tytuł: Szczegół konstrukcyjny szyny z kablami grzejnymi

– rys. GR_PW_D_PZT_SCH_08 Tytuł: Szczegół konstrukcyjny szyny przy odwodnieniu   liniowym

– rys. GR_PW_K_PZTK1 Tytuł: Platforma śmigłowca szalunek i zbrojenie cz. 1

– rys. GR_PW_PZT_SCH_11A Tytuł: Schemat nawierzchni betonowej 1

– rys. GR_PW_PZT_SCH_11B Tytuł: Schemat nawierzchni betonowej 2

– rys. GR_PW_PZT_SCH_12 Tytuł: Schemat namalowań

- Lublin / Świdnik (Janowice)

– rys. JA_PW_D_PZT_01 Tytuł:  Projekt zagospodarowania terenu

– rys. JA_PW_D_PZT_SCH_07 Tytuł: Szczegół konstrukcyjny szyny przy odwodnieniu   liniowym

– rys. JA_PW_D_PZT_SCH_08 Tytuł: Szczegół konstrukcyjny szyny przy odwodnieniu   liniowym

– rys. JA_PW_K_PZTK1 Tytuł: Platforma śmigłowca szalunek i zbrojenie cz. 1

– rys. JA_PW_PZT_SCH_11A Tytuł: Schemat nawierzchni betonowej 1

– rys. JA_PW_PZT_SCH_11B Tytuł: Schemat nawierzchni betonowej 2

– rys. JA_PW_PZT_SCH_12 Tytuł: Schemat namalowań

Załącznik B:

- Malowanie płyty roboczej przesuwnicy

- Namalowania bhp, kierunkowe i ostrzegawcze – opis.

- Zdjęcie nr 1 Rampa - miejsce postojowe śmigłowca.

Załącznik C:

- Szkic z wymiarami śmigłowca H135.

- Szkic z wymiarami śmigłowca EC135.

Załącznik D:

- Przesuwnica – schemat elektryczny obwodu siłowego.

- System zabezpieczenia przesuwnicy - schemat.

- System zabezpieczenia przesuwnicy - opis.

Załącznik E:

Zdjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .......................... r. w Warszawie, (dalej zwana „Umową”) pomiędzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, 
01-934 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000144355, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Roberta Gałązkowskiego – Dyrektora

a

………………………..…(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ……………………… (siedziba Wykonawcy), ………………………………………………….. (adres Wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  REGON: …..… , NIP: …..… (odpowiednio), zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do Umowy) przez:

..........................................................

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/1/VII/2018, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa przesuwnic do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla inwestycji  współfinansowanej ze środków UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 1”, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic transportowych przeznaczonych do transportu śmigłowca typu EC 135 pomiędzy hangarem a rampą tworzącą wraz z przesuwnicą miejsce postoju śmigłowca, wykonanie na jej podstawie 3 (trzech) przesuwnic wraz z ich dostawą i uruchomieniem na terenie nowo wybudowanych baz Zamawiającego. Pierwszy egzemplarz przesuwnicy zostanie zamontowany, uruchomiony, przejdzie próby użytkowe i sprawdzenie funkcjonalności w miejscu docelowej lokalizacji po wybudowaniu torowiska w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego. Lokalizacje baz zostały wskazane w ust. 3.

  - Realizacja umowy została podzielona na trzy Etapy i obejmuje wykonanie następujących prac:

- ETAP 1 – Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym, a następnie opracowanie trzech, odpowiednio kompletów dokumentacji projektowo-warsztatowej przesuwnic, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .pdf, dodatkowo także wersja edytowalna – preferowany  AutoCad), dla każdej z baz Zamawiającego, uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalizacji,

- ETAP 2 – Wykonanie i zamontowanie przesuwnicy na torowisku w bazie HEMS wskazanej przez Zamawiającego celem jej uruchomienia, dokonania prób i sprawdzenia funkcjonalności wykonanego egzemplarza przesuwnicy, ewentualne poprawienie błędów i usterek oraz ponowne sprawdzenie wraz z dostawą do miejsca docelowego,

- ETAP 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie drugiej i trzeciej przesuwnicy na obiektach baz Zamawiającego wskazanych w ust. 3.

  - Adresy baz Zamawiającego do których mają być dostarczone, zamontowane i uruchomione przesuwnice:

- Płock przy ul. Bielskiej 60 w Płocku, na działce nr 27/3 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, będącej w użytkowaniu LPR,

- Gryźliny k. Olsztyna, na działce ewidencyjnej nr 652/18 w obrębie 0003 Gryźliny, jednostka ewidencyjna 281411_2 Stawiguda, będącej w użytkowaniu LPR,

- Lublin / Świdnik, na działce nr ew. 630 położonej w miejscowości Janowice, gm. Mełgiew,

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy, który łącznie z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 2

Osoby do kontaktu

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu zamówienia są:

- ze strony Zamawiającego: pani Barbara Próchniewicz – Pudełko, tel.: (22) 22 99 840, kom. 665 010 807; adres poczty elektronicznej e-mail: b.prochniewicz@lpr.com.pl, oraz kierownik projektu: Daniel Karczewicz (22) 22 99 840; kom. 785 390 164; adres poczty elektronicznej e-mail: d.karczewicz@lpr.com.pl,  pan Michał Jabłonowski tel.: (22) 22 99 811 e-mail: m.jablonowski@lpr.com.pl oraz pan Jacek Krawczyk tel.: (22) 22 99 702 e-mail: j.krawczyk@lpr.com.pl,

- ze strony Wykonawcy: ....................................................................................................

§ 3

Oświadczenie o kwalifikacjach

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią kadrą, wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania Umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawność i kompletność rozwiązań w wykonanym przedmiocie zamówienia zgodnie ze stosownymi normami obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi wyszczególnionymi w PFU. Sprawdzenie, odbiór dokumentacji i realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie.

§ 4

Terminy

- Wykonanie przedmiotu zamówienia, na który składają się poszczególne Etapy nastąpi w terminie ……………..dni (nie dłuższym niż 140 dni) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 3, 4. Na termin ………. dni (nie dłuższy niż 140 dni), o których mowa w zdaniu poprzednim składają się 3 (trzy) Etapy.

- ETAP 1: Strony określają wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Etapu 1 wraz z odbiorami na ………..dni (nie więcej niż 50 dni), liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Etapu 1 tj. daty odbioru Etapu 1 przez Zamawiającego, potwierdzonej w protokole odbioru Etapu 1 bez zastrzeżeń. Czynności składające się na wykonanie Etapu 1 zostały wskazane w § 6 ust. 1.

- ETAP 2: Strony określają wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Etapu 2 wraz z odbiorami na 65 dni liczonych od dnia wykonania Etapu 1 do dnia odbioru Etapu 2, potwierdzonego komisyjnie w protokole odbioru Etapu 2 bez zastrzeżeń. Czynności składające się na wykonanie Etapu 2 zostały wskazane w § 6 ust. 2.

- ETAP 3: Strony określają wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Etapu 3 na 25 dni od dnia odbioru Etapu 2 i do dnia dostawy przesuwnicy do poszczególnych lokalizacji w ramach  Etapu 3, potwierdzonego komisyjnie w protokole odbioru Etapu 3 dla każdej z lokalizacji. Czynności składające się na wykonanie Etapu 3 zostały wskazane w § 6 ust. 3.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. bez VAT

- (słownie: ……………….. złotych) należny podatek VAT w wysokości ..... % tj. ……………… PLN (słownie: …………….. złotych) co stanowi łącznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokości: ……………… PLN (słownie: …………………….. złotych)

- .

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w transzach:

- za wykonanie ETAPU 1: 4% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur VAT wraz z kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru Etapu 1, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. c). Płatność będzie podzielona na trzy równe części (trzy razy po 4/3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy), a faktury i protokoły zostaną wystawione oddzielnie na każdą z lokalizacji

- za wykonanie ETAPU 2: 16% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur VAT wraz z kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru Etapu 2 (o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. b),

- za wykonanie ETAPU 3: 80% – płatność zostanie podzielona na trzy części (dla pierwszej lokalizacji 16% dla drugiej i trzeciej lokalizacji 32% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy), a faktury zostaną wystawione za dostawę i montaż oddzielnie dla lokalizacji każdej z trzech przesuwnic. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru Etapu 3: tj. protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego z komisyjnego odbioru przesuwnicy (załącznik nr 5), oddzielnie dla każdej z 3 (trzech) lokalizacji, podpisanego przez Strony, o którym mowa w § 6 ust. 4.

- Za termin płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia wynikająca z umowy będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Strony nie przewidują wypłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej 
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Czynności i odbiór etapów

- Odbiór Etapu 1 nastąpi po dokonaniu czynności:

- wykonania i przekazania w wersji elektronicznej w formacie pdf. Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy,

- po przesłaniu wstępnych uwag Zamawiającego do projektu koncepcyjnego, Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia Etapu 1 prześle w wersji elektronicznej dokumentację projektowo-warsztatową w celu weryfikacji przez Zamawiającego, poprawności przyjętych rozwiązań projektowych,

- ostateczne przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo - warsztatowej przesuwnic, nastąpi w terminie …… (nie więcej niż 50 dni od daty podpisania umowy) i zostanie potwierdzone protokołem odbioru Etapu 1, przesłanym w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w § 2, o ile Etap 1 zostanie wykonany bez zastrzeżeń.

- Odbiór Etapu 2 nastąpi po dokonaniu czynności:

- wykonaniu, montażu i uruchomieniu przez Wykonawcę pierwszego egzemplarza przesuwnicy, potwierdzonego pisemnym zgłoszeniem gotowości do prób, 10 dni przed upływem terminu 65 dni od  dnia zakończenia Etapu 1, tj. od daty przesłania protokołu odbioru Etapu 1 drogą mailową, zgodnie z zapisami ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu,

- ostateczne wykonanie Etapu 2, zostanie potwierdzone protokołem odbioru Etapu 2, po sprawdzeniu czynności określonych w załączniku nr 6, o ile zostaną usunięte wady  i nieprawidłowości pierwszego egzemplarza przesuwnicy i Etap 2 zostanie wykonany bez zastrzeżeń oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla tego egzemplarza, przy czym za datę wykonania przyjmuje się datę sporządzenia protokołu odbioru Etapu 2.

- Odbiory Etapu 3 nastąpią po dokonaniu czynności:

- dostawie, montażu i uruchomieniu drugiej i trzeciej przesuwnicy w lokalizacjach o których mowa w § 1 ust. 3 oraz po wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla każdej z przesuwnic, wykonanie Etapu 3 nastąpi w terminie 25 dni od dnia zakończenia Etapu 2 (daty sporządzenia protokołu odbioru Etapu 2),

- dokonaniu przez Zamawiającego prób i sprawdzeń każdej z przesuwnic, zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą załącznik nr 6, w terminie 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru,

- usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad, braków i uchybień stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie prób i sprawdzeń każdej z przesuwnic lub dostarczeniu nowej wolnej od wad przesuwnicy oraz naniesieniu przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej ew. zmian, w terminie 5 dni liczonych od daty zakończenia prób potwierdzonych pisemnym protokołem,

- przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- Odbiór Etapu 3 nastąpi po wyczerpaniu przez Wykonawcę czynności opisanych powyżej w ust. 1 – 3, poprzez podpisanie protokołów odbioru Etapu 3 (załącznik nr 5) osobno dla każdej dostarczonej przesuwnicy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do obioru każdego z Etapów przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni po uprzednim uzyskaniu pisemnego potwierdzenia tej gotowości przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

- Przez przekazanie bądź udostępnienie całości lub poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Strony rozumieją dzień dostarczenia Zamawiającemu, przypadający wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8:00 do 15:35 odpowiednio w siedzibie Zamawiającego lub lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 3).

- Zamawiający w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na piśmie gotowości do obioru każdego Etapu przedmiotu zamówienia powoła Komisję odbioru danego Etapu:

- z odbioru każdego z etapów Komisja powołana przez Zamawiającego podpisze protokół odbioru danego Etapu oraz dla Etapu 3 protokoły: odbioru Etapu 3 z podziałem na poszczególne lokalizacje lub odmówi jego podpisania wraz z podaniem uzasadnienia,

- w razie odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego - zwrot  przedmiotu zamówienia (na koszt Wykonawcy), wraz z pisemnym podaniem przyczyn odmowy przyjęcia, braków lub uchybień stwierdzonych w przedmiocie zamówienia nastąpi w formie pisemnej.

- W przypadku stwierdzenia wad i braków w wykonaniu przesuwnic, które wykonane zostały niezgodnie z wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego dokumentacją projektową – warsztatową lub dokumentacją powykonawczą pierwszego egzemplarza przesuwnicy, Wykonawca usunie wady i braki lub uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub właściwy organ administracyjny z zastrzeżeniem, że termin usunięcia wad, braków lub uchybień nie wpływa na termin, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w przedmiocie zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w umowie oraz wynikający z jej przeznaczenia.

- Jeżeli podczas czynności protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zachowując prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego, ma prawo:

- w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamówienia zwanych dalej wadami, stwierdzonych przez Zamawiającego, nadających się do usunięcia, odmówić przyjęcia danego Etapu przedmiotu zamówienia wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia,

- w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy lub żądać należytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego wadliwej części w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia lub jego części,

- po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego paragrafu,  Zamawiający może oddać przedmiot zamówienia lub jego część (dany Etap) do poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia innej osobie, podmiotowi na koszt Wykonawcy, żądać obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez żądania usunięcia wady lub odstąpić od umowy i zwrócić przedmiot umowy Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia następuje w stosunku do zmniejszenia wartości prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia,

- w przypadku stwierdzenia wad lub usterek przez właściwy organ w przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, DTR, wniosku o dopuszczenie do użytkowania, lub innych uwag i zastrzeżeń organów kontrolujących, Wykonawca bez zbędnej zwłoki usunie wady lub usterki i inne uchybienia w terminie wyznaczonym przez organ właściwy do wydania pozytywnej opinii, ww. decyzji lub wydania sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że termin usunięcia wad, usterek lub innych uchybień nie wpływa na przesunięcie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

- Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Wykonawca dokumentacji w porozumieniu z Zamawiającym doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni sposób wykonania przez siebie prac wynikających ze zmiany tej dokumentacji.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 500 000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz dowód zapłaty należnych składek oraz zdeponował u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy na 10 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u Zamawiającego kopii nowej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- ustanowienia przedstawicieli Zamawiającego do dokonania prób i sprawdzeń 
przedmiotu zamówienia,

- uzgodnienia projektów i rozwiązań technicznych przesuwnic dla baz zlokalizowanych zgodnie z § 1 ust. 3,

- przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia odbiorów
i podpisania lub odmowy podpisania protokołów.

- Obowiązki Zamawiającego zostały określone w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

- Obowiązki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmują, w szczególności:

- protokolarne przejęcia placów montażu przesuwnic od Zamawiającego lub Kierownika Budowy,

- zagospodarowanie na koszt Wykonawcy placu montażu, a w szczególności zamontowanie i uruchomienie przesuwnic, ewentualne doprowadzenie energii elektrycznej na placu montażu, utrzymanie czystości na drogach dojazdowych do placu montażu oraz porządku w obrębie prowadzonych prac montażowych,

- uzgodnienie z Kierownikiem budowy baz HEMS oraz Zamawiającym terminu dostawy przesuwnic i ich uruchomienia,

- w trakcie realizacji inwestycji budowy baz Zamawiającego położonych 
w lokalizacjach, o których mowa w § 1 ust. 3 koordynowanie i współpraca z wykonawcami prac budowlanych w zakresie związanym z systemem szynowym 
i rampy w bazach Zamawiającego w celu prawidłowego montażu, posadowienia 
i uruchomienia przesuwnic oraz koordynacji wymiarów rampy, schodów i zjazdów – dla wpasowania  przesuwnicy,

- uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych lub roboczych dotyczących budowy rampy, szyn, płyty przedhangarowej i przesuwnicy oraz instalacji dla przesuwnicy 
w trakcie realizacji umowy lub budowy baz Zamawiającego,

- sprawdzenie rzeczywistych wymiarów torowiska na budowie, przed wykonaniem przesuwnicy,

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejącego mienia Zamawiającego – doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na własny koszt,

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich protokołów badań, prób instalacji, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdej przesuwnicy w wersji papierowej i elektronicznej z DTR w 2 egzemplarzach, wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi, zaleceń użytkowania, serwisowania i przeglądów, podpisanych kart gwarancyjnych wg wzoru w załączniku, atestów, aprobat technicznych, dopuszczeń i certyfikatów materiałów, wyrobów i urządzeń zastosowanych podczas prac wykonywania i montażu przesuwnic, wraz z zestawieniem (listą) ww. dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania dozoru nad pracami w zakresie posadowienia przesuwnic na torowiskach poszczególnych baz HEMS w okresie od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu montażu przesuwnicy do dnia protokolarnego odbioru przesuwnic przez Zamawiającego.

- Utrzymanie, na własny koszt, porządku w trakcie realizacji prac w zakresie posadowienia przesuwnic na placu montażu - w szczególności do utrzymywania obszaru prac w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód. Z uwagi na przedmiot działalności Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest również do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadów budowlanych (np. zbędnych materiałów, gruzu) i śmieci będących następstwem wykonywania prac. Jeżeli zachodzić będzie potrzeba gromadzenia odpadów budowlanych i śmieci na placu montażu, Wykonawca zobowiązany będzie posiadać odpowiedni pojemnik, któremu miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez Zamawiającego. Pojemnik będzie opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów budowlanych i śmieci w innych miejscach, lub usuwania ich do pojemników Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia usuwania odpadów do pojemników Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony za ich wywóz.

- Usuwanie na koszt Wykonawcy po każdym zakończonym dniu prac oraz po zakończeniu danego Etapu, o których mowa w § 6 ust. 1-3, wszelkich zbędnych materiałów, sprzętów, urządzeń i odpadów oraz uporządkowania terenu placu montażu, tj. do pozostawienia całego terenu wykonywania prac w stanie czystym, uporządkowanym i nieuszkodzonym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru prac.

Jeżeli teren po zakończeniu danego Etapu, o których mowa w § 6 ust. 1-3 nie zostanie przez Wykonawcę uporządkowany w terminie 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie uprawniony do uporządkowania terenu na koszt Wykonawcy.

- Podjęcie na koszt Wykonawcy wszelkich możliwych i wymaganych obowiązującym prawem czynności mających na celu ochronę środowiska (zarówno na placu montażu jak 
i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia) oraz ograniczenia szkody 
i uciążliwości dla osób trzecich i ich własności, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez Wykonawcę działań. Wykonawca zapewni, 
że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych stosownymi przepisami prawa.

- Ponoszenie w okresie realizacji prac kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów zużytych do celów montażu, niezależnie od ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego (refaktury obciążeń finansowych dla tych mediów). Pobór mediów od Zamawiającego (woda, energia) możliwe będzie po uprzednim zainstalowaniu podliczników przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 10

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowo – warsztatowa i powykonawcza stanowiąca przedmiot zamówienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

- Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji projektowo – warsztatowej i powykonawczej  zwanej w niniejszym paragrafie dziełem przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 lit. c) ust. 2 lit. b), ust. 4 i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo – warsztatowej i powykonawczej, stanowiącej zamówienia umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

- korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

- utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz techniką cyfrową,

- rozpowszechniania – tj. publicznego publikowania, wystawiania, wyświetlenia odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu zamówienia w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przesyłania przez Internet, udostępniania w Internecie poprzez umieszczenie na stronach internetowych, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, udostępniania za pośrednictwem sieci komputerowych.

- Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, a dostarczonej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada również za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie ………………………………. w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
tj. w wysokości.................................. zł (słownie: ........................................ zł).

- Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym kar umownych i odsetek lub z tytułu rękojmi, zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
nie zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub z tytułu rękojmi, w następujących terminach:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. podpisania protokołu odbioru  Etapu 3 przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Strony podpisanym protokołem ostatniej z czterech dostarczonych przesuwnic, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- 30 % zabezpieczenia – w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi ostatniej z czterech dostarczonych przesuwnic, o którym mowa w § 12 ust. 2, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo poręczeniu oraz z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu zamówienia, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję /poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być obejmować zobowiązanie gwaranta do nieodwołanego i bezwarunkowego, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta) do zapłacenia sumy gwarancyjnej. Wypłata z tytułu gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej, w terminie ważności gwarancji, zawierającego kwotę roszczenia i numer rachunku bankowego, na który kwota ta ma zostać przekazana.

- Gwarancja jest ważna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do 15 dnia od zakończenia okresu rękojmi w zakresie zobowiązań wynikających z rękojmi za wady dotyczących przedmiotu Umowy.

§ 12

Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne 
w wykonanym przedmiocie zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność 
ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi (w tym dotyczącej wad prawnych) na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania:

- dla Etapu 1 – protokołu odbioru Etapu 1,

- dla Etapu 3 –  protokołu  odbioru Etapu 3 osobno dla każdej przesuwnicy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (na dokumentację projektowo – rozruchową, wykonane dostawy, użyte materiały i urządzenia), na okres ……….. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy) liczonych od dnia podpisania:

- dla Etapu 1 – protokołu odbioru Etapu 1,

- dla Etapu 3 – protokołu odbioru Etapu 3 osobno dla każdej przesuwnicy.

- Wykonawca przesuwnicy, w okresie gwarancji tj. od dnia przekazania przesuwnicy Zamawiającemu protokółem odbioru, przez okres ………… miesięcy będzie dokonywał regularnych przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych i serwisowych przesuwnicy, jej części maszynowych, elementów jezdnych, mechanicznych i elektronicznych (dotyczy również wymiany akumulatorów jeżeli pomiary wykażą taką konieczność).

- Przeglądy eksploatacyjno-konserwacyjne i serwisowe w ramach gwarancji wykonywane będą w IV kwartale każdego roku.

- Pomiary sprawności akumulatorów zamontowanych w poszczególnych przesuwnicach zostaną przeprowadzone raz na 12 miesięcy, przed okresem zimowym. Pomiarów sprawności akumulatorów do konają przedstawiciele Wykonawcy przesuwnic oraz przedstawiciel Zamawiającego. Na okoliczność dokonania pomiarów zostanie spisany stosowny protokół określający przydatność do dalszego użytkowania zamontowanych przez Wykonawcę akumulatorów w użytkowanych przesuwnicach. W przypadku konieczności wymiany akumulatora, zostanie on wymieniony na nowy przez Wykonawcę, a koszt nowego akumulatora ponosi Zamawiający.

- Pomiary sprawności akumulatorów polegają na wykonaniu kilku przejazdów testowych przy których stan naładowania akumulatorów nie powinien spaść poniżej połowy:

– przy temp. T >5ºC – 10 przejazdów,

– przy temp. -10 < T < 5ºC – 6 przejazdów,

– przy temp. -30 <T < -10ºC – 4 przejazdów - (niezalecane).

W przypadku spadku naładowania poniżej połowy, akumulator zostanie wymieniony na nowy.

Powyższe testy należy poprzedzić wykonaniem pomiaru napięcia spoczynkowego, którego wartość powinna wynosić powyżej 12,4 V.

- Zużyte części w trakcie przeglądów gwarancyjnych i serwisowych zostaną wymienione na nowe.

- Wszelkie koszty związane z eksploatacją przesuwnic w ww. okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

- Na okoliczność przeglądu gwarancyjnego i serwisowego zostanie spisany protokół 
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego (kierownik bazy HEMS), który potwierdzi wykonanie i ewentualną wymianę części.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach rękojmi lub gwarancji (wybór należy 
do Zamawiającego) w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem, 
a w sprawach bardzo pilnych, których priorytet określi kierownik bazy HEMS, w ciągu 24 godzin.

- Wykonawca w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek, wad przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy w ramach której uszkodzone materiały i urządzenia zostaną wymienione na nowe, wolne od wad.

- W ramach gwarancji lub rękojmi oraz serwisu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wybór sposobu doprowadzenia przedmiotu zamówienia do stanu zgodnego z umową należy do Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia Wykonawcy wystąpienia wady, usterki lub awarii do momentu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanych napraw.

§ 13

Podwykonawcy

- Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określą w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 1 albo ust. 2.

- Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykaz robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcom stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją tej części Umowy, której wykonanie powierzono podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo.

- Przedstawione Zamawiającemu umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza zawierać w szczególności:

  - oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

  - oznaczenie zakresu robot objętych umową o podwykonawstwo,

  - wysokość wynagrodzenia podwykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,

  - postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

  - postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgłoszonego podwykonawcę robót budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Niedopełnienie wymagań określonych w ust. 2 − 11 stanowi podstawę do zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu.

- Postanowienia ust. 2 − 11 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów zwartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek wystawić fakturę za wykonane roboty budowlane, zgodnie  ustawą o VAT, tj. nie później niż 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub ich części podlegających ocenie i odbiorowi.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej a wynikające z ich tytułu płatności muszą być zrealizowane przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- z tytułu opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w umowie lub na jej podstawie w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego
w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upłynął którykolwiek z tych terminów,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

- za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o której mowa w § 13 ust. 10, w nominalnej wysokości 10.000,00 złotych słownie: (dziesięć tysięcy złotych), gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie zostanie zmieniony.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§ 15

Odstąpienie lub rozwiązanie umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej i powykonawczej lub jej części przechodzą na Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac, a także opóźnia się
 z realizacją poszczególnych Etapów przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do terminów określonych w § 4 umowy o więcej niż 30 dni roboczych,

- Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub sprzecznie z umową pomimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania prac w wyznaczonym terminie,

- od właściwego organu administracji publicznej, właściciela terenu lub zarządzającego terenem w danej lokalizacji Zamawiający uzyska informację, że Wykonawca przeprowadza prace niesumiennie i niezgodnie z przepisami prawa,

- sprzecznie z ustaleniami umowy i bez uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca zleci przeprowadzenie części prac lub przeważającej ich części podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził pisemnej zgody,

- gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, naprawcze lub upadłościowa procedura likwidacyjna lub przedsiębiorstwo Wykonawcy zostanie zbyte lub wniesione aportem do Spółki prawa handlowego.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku:

- gdy Zamawiający, nawet po dodatkowo przedłużonym terminie, nie przekaże Wykonawcy instrukcji w związku z jego wątpliwościami, istotnymi dla wykonania prac,

- przerwania z winy Zamawiającego wykonywania prac na okres dłuższy niż 60 dni roboczych, jeśli Zamawiający w toku realizacji umowy stanie się niewypłacalny.

- Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej według zasad określonych powyżej następuje 
w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia wraz z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Strony przystąpią do sporządzenia Inwentaryzacji prac i dostaw wykonanych na dzień rozwiązania umowy. Postanowienia umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonane prace w zakresie posadowienia przesuwnicy zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec ich zniszczeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach usunąć z placu montażu na koszt własny: swoich pracowników, wyposażenie i urządzenia, zlikwidować obiekty tymczasowe oraz oczyścić plac montażu w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia rozwiązania. Wynagrodzenie to jest ustalane proporcjonalnie do wykonanego przedmiotu zamówienia. Powyższe wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych za wykonane części przedmiotu zamówienia.

- Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej przez Zamawiającego w trybie opisanym 
w niniejszym paragrafie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej w § 13 ust. 5 umowy.

§ 16

Zmiany Umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadku:

- wystąpienia opóźnień nie wynikających z winy Wykonawcy podczas pozyskiwania dokumentów formalno-prawnych oraz w przypadku wydłużania procesu wydawania decyzji od organów administracji publicznej i innych podmiotów wydających uzgodnienia, opinie, pozwolenia i inne decyzje przekraczających terminy wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa lub przekraczający zwykłą miarę przyjętą dla danego typu czynności,

- wystąpienia opóźnień nie wynikających z winy Wykonawcy związanych z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w odrębnym postępowaniu przetargowym lub opóźnienia w realizacji przez wykonawców robót budowlanych baz mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- działań osób trzecich lub podmiotów uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a bez niej przedmiot zamówienia nie mógłby być prawidłowo zrealizowany,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności takich jak opady śniegu, deszczu, gradu, wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych anomalii pogodowych, które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania robót budowlanych w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń czy przyjętą technologią wykonywania robót, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie robót, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:

- terminu wykonania umowy lub/i Etapów realizacji zamówienia proporcjonalnie o ilość dni, tygodni lub miesięcy trwania opóźnienia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. od a) do e) , przy czym zmiana terminu wykonania danego Etapu może powodować konieczność zmiany terminów wykonania kolejnych Etapów realizacji umowy,

- wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. f),

- zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d).

- kolejności dostawy, montażu i uruchomienia przesuwnic w lokalizacjach wskazanych w § 1 ust.3.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę wraz z podaniem uzasadnienia.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 oraz art. 144 ust. 1, 1b, 1d i 1e ustawy prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§ 17

Bezpieczeństwo

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania na własny koszt obowiązków w zakresie zasad bezpieczeństwa przy realizacji umowy, które obejmują w szczególności:

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpiecznych warunków realizacji prac i przestrzeganie przepisów BHP na placu montażu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac,

- przestrzeganie wszystkich regulaminów, wytycznych i procedur obowiązujących 
na terenie budowy i lotnisku wydanych czy zalecanych przez zarządzającego lotniskiem,

- przestrzeganie wszystkich regulaminów, wytycznych i procedur obowiązujących 
na terenie budowy i lądowiska,

- przestrzeganie i przeszkolenie na własny koszt personelu z zasad poruszania się po lotnisku, zgodnie z ustaleniami i procedurami zarządzającego lotniskiem,

- zabezpieczenie na placu montażu prac, materiałów, sprzętu i narzędzi własnych przez cały okres wykonywania umowy,

- zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy Wykonawcy, pozwalające na ich identyfikację,

- przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie zarządzającego lotniskiem w danej lokalizacji,

- niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócania porządku publicznego lub dostępu 
do obiektów, użytkowania, zajmowania dróg, przejść dla pieszych niezależnie od ich stanu własności. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami (włącznie z opłatami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego), wynikłymi 
z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

- Załączniki, które stanowią integralną część umowy:

- Opis Przedmiotu Zamówienia –  załącznik nr 1 do umowy.

- Wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych prac – załącznik nr 2 do umowy.

- Oferta Wykonawcy –  załącznik nr 3 do umowy.

- Wzór karty gwarancyjnej –  załącznik nr 4 do umowy.

- Protokół odbioru Etapu 3 (dla poszczególnych lokalizacji) – Protokół odbioru dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego przesuwnicy – załącznik nr 5.

- Lista sprawdzająca: Odbiór przesuwnicy do transportu śmigłowca – załącznik nr 6 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                   						WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiający:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

WYKONAWCA:

.......................................................................................................................................................

(Firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” – nr postępowania ZP/1/VII/2018) prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….  	             ………….………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)        
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiający

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

WYKONAWCA

.......................................................................................................................................................

(Firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” – nr postępowania ZP/1/VII/2018, prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, 
nie orzeczono/orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….  	 		………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)        
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: należę / nie należę do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż oraz uruchomienie 3 przesuwnic do baz: w Płocku, w Gryźlinach k. Olsztyna i w Lublinie/Świdniku (Janowicach)” – nr postępowania ZP/1/VII/2018.

…………………….., dnia …………………. 	 ………………………………………..

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

niepotrzebne skreślić

Brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki lub wskazanie innego okresu niż 60/54/48/36 oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest minimalnym okresem gwarancji.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty

Podać formę wniesionego zabezpieczenia, inną niż pieniądz

Jeżeli dotyczy

Niepotrzebne skreślić. Brak wskazania Zamawiający odczyta jako brak oferty w tym zakresie

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić